UMOWA DOSTAWY WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

zawarta w Bielsku-Białej w dniu ……………………. r., pomiędzy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Lekarskie „ALFA” Spółka Jawna Ryszard Sędziak i Wspólnicy z siedzibą w: 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyny 9 NIP: 5471844059, KRS: 0000439966,  reprezentowaną przez:
……………………… - ………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
- a -
[…]
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” albo z osobna „Stroną” o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy windy wewnętrznej wraz z wykonaniem robót budowlanych których szczegółowy zakres i sposób wykonania został określony w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 (dalej jako: „Przedmiot Umowy”). 
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w sposób zgodny z treścią niniejszej umowy, w tym w szczególności z przekazaną Wykonawcy dokumentacją w postaci:
a) [bookmark: _Hlk212209422]Zapytania Ofertowego z dnia ……….. wraz z załącznikami w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia
b) Ofertą Wykonawcy z dnia ………… r. wraz z załącznikami 
- stanowiącymi razem łącznie „Dokumentację Projektową” (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
3. Wszelkie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub Dokumentacji Projektowej mogą być dokonane wyłącznie na zasadach wskazanych w § 13 niniejszej umowy.
4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej umowy i Dokumentacji projektowej pierwszorzędne znaczenie mają postanowienia Zapytania Ofertowego z dnia ………..  wraz z załącznikami, następnie Oferty Wykonawcy z dnia ……….. r. a na końcu postanowienia niniejszej Umowy.

§ 2. Termin wykonania umowy
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia ………..  r. 
2. Terminem wykonania Przedmiotu Umowy będzie dzień dokonania ostatecznego obioru prac budowlanych- potwierdzonych protokołem końcowego odbioru.
 
§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Stron
1. Zamawiający oświadcza, że: 
1.1. jego sytuacja finansowa pozwala na rzetelne i terminowe wywiązanie się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1. 
2. 
2.1. nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych, w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz właściwego Urzędu Skarbowego.
2.2. znana mu jest treść Dokumentacji Projektowej, a w szczególności zapoznał się z pozwoleniem na budowę i nie zgłasza do ww. dokumentów żadnych zastrzeżeń i uznaje, że są one wystarczające do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
2.3. zapoznał się z Terenem Budowy,
2.4. dysponuje doświadczeniem, wiedzą, zasobami technicznymi i zasobami ludzkimi gwarantującymi należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, 
2.5. osoby skierowane do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają odpowiednie doświadczenie i uprawnienia,
2.6. w ramach Przedmiotu Umowy wykona wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i likwidujące, związane z Przedmiotem Umowy,
2.7. jest mu wiadome, że Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie nieruchomości będącej w używaniu przez Zamawiającego na cele prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zw. z czym na Terenie Budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu będą przebywać pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, pacjenci lub inne osoby trzecie związane lub nie związane z Zamawiającym. Wykonawca tym samym oświadcza, że ww. okoliczność nie stanowi przeszkody dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się współdziałać w niezbędnym zakresie z ww. osobami, w tym przede wszystkim respektować przysługujące im prawa i zapewnić im bezpieczeństwo.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
1. 
2. 
3. 
3.1. przystąpienia do procedury odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z trybem określonym w § 8 niniejszej umowy,
3.2. terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
3.3. przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. zobowiązania ogólne:
4.1.1. realizowania Przedmiotu Umowy w sposób staranny, należycie zorganizowany i zaplanowany z użyciem własnych materiałów, narzędzi, przyrządów, sprzętu, urządzeń, maszyn itp. pozostających w zgodności z Dokumentacją Projektową, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, normy, świadectwa, aprobaty, dopuszczonych do obrotu gospodarczego. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca w okresie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do przedstawienia konkretnych dokumentów, o których mowa powyżej. Wszystkie użyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiały powinny być fabrycznie nowe,
4.1.2. umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia badania jakości wykonywanych robót. Jeżeli w wyniku badania okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z niniejszą umową koszty badań ponosi Wykonawca, w przeciwnym razie koszty badań obciążają Zamawiającego,
4.1.3. skierowania do wykonywania niniejszej umowy osób w ilości zapewniającej prawidłowe i terminowe jej wykonanie, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie,
4.1.4. posiadania lub uzyskania wszelkich niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń, zgód lub innych dokumentów niezbędnych dla wykonywania niniejszej umowy zgodnie z prawem, w tym w szczególności do zwrócenia się do właściwych organów i jednostek administracji w sprawach zajęcia nieruchomości, pasów drogowych, pracy dźwigów itp. (o ile dotyczy),
4.1.5. terminowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, z uwzględnieniem wszelkich wymogów obowiązującego prawa w szczególności w sferze bezpieczeństwa (BHP i przepisów przeciw pożarowych) oraz w sferze wymaganych prawem form zatrudnienia pracowników, gwarantując wysoką jakość wykonanego Przedmiotu Umowy,
4.1.6. wykonywania niniejszej umowy z poszanowaniem dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego względem osób trzecich,
4.1.7. niezwłocznego usunięcia wszelkich wad lub szkód powstałych podczas realizacji niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub podwykonawcy,
4.1.8. przekazania Zamawiającemu pełnej powykonawczej dokumentacji technicznej, w szczególności w zakresie dostawy urządzeń, maszyn. a także świadectw, atestów, certyfikatów, gwarancji, protokół prób itp.) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
4.1.9. przekazania Zamawiającemu wszelkich kart gwarancyjnych do urządzeń lub materiałów,
1. 
2. 
3. 
4. 
4.2. zobowiązania z zakresu BHP i organizacji pracy:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.2.1. przestrzegania przepisów dotyczących form zatrudnienia pracowników, czasu pracy, posiadania przez pracowników Wykonawcy aktualnych badań lekarskich, wymaganych przez prawo szkoleń, odpowiedniej odzieży roboczej, w tym ochronnej,  
4.2.2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas wszelkich prac, w tym w szczególności prac transportowych, w tym wygrodzenia odpowiedniej strefy bezpieczeństwa, zapewnienia asekuracji drugiej osoby w czasie manewrów lub wyjazdu pojazdów budowlanych,
4.2.3. dbałości o porządek i czystość na Terenie Budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz jego uporządkowania po zakończeniu prac,
4.2.4. bieżącego usuwania odpadów budowlanych i śmieci z Terenu Budowy,
4.2.5. zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonywanych elementów Przedmiotu Umowy mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót,
4.2.6. zabezpieczenia Terenu Budowy, prac budowlanych, materiałów, narzędzi maszyn i innych przedmiotów pozostających w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przed:
a) wyrządzeniem szkody osobom trzecim lub rzeczom do nich należącym (za osoby trzecie uznaje się wszelkie osoby fizyczne przebywające w pobliżu Terenu Budowy w szczególności osoby wchodzące w skład organów Zamawiającego, pracowników i współpracowników Zamawiającego, osoby zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umów cywilno-prawnych, kontrahentów Zamawiającego, pacjentów NZOZ),
b) uszkodzeniem mienia Zamawiającego,
4.3. zobowiązania z zakresu obowiązków współpracy:
4.3.1. regularnego, bieżącego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, w tym w szczególności okolicznościach mogących spowodować opóźnienia lub przerwy w wykonywaniu prac, wszelkich wątpliwościach Wykonawcy powstałych w trakcie wykonywania niniejszej umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail), nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia, z podaniem okoliczności i przyczyny jej powstania, pod rygorem utraty prawa powoływania się Wykonawcy na ww. okoliczności w okresie późniejszym,
4.3.2. niezwłocznego udzielania osobistych, pisemnych lub e-mailowych odpowiedzi na każde pytanie Zamawiającego, a także do niezwłocznego uzgadniania z Zamawiającym wszelkich wątpliwości powstałych w toku wykonywania niniejszej umowy,
4.3.3. niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby, firmy, Wykonawcę, wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub innego (zwłaszcza przez organy podatkowe, organy ściągania lub inne jednostki państwowe) mogącego wywrzeć wpływ na prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
4.3.4. wykonywania wszelkich zgodnych z prawem i niniejszą umową poleceń Zamawiającego,
4.3.5. uczestnictwa w spotkaniach/naradach organizowanych przez Zamawiającego, z udziałem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Strony wzajemnie zobowiązują się do lojalnej i rzetelnej współpracy opartej na wzajemnym poszanowaniu z uwzględnieniem dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i poszanowania praw osób trzecich.
6. Powyższe zobowiązania Wykonawcy dotyczą wszystkich osób wchodzących w skład organów Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników, podwykonawców, kontrahentów i inne osoby wykonujące pośrednio lub bezpośrednio jakiekolwiek czynności na rzecz Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w wyniku działań lub zaniechań własnych (za działania własne Wykonawcy rozumie się również działania osób wchodzących w skład organów Wykonawcy, pracowników i współpracowników Wykonawcy, osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umów cywilno-prawnych, kontrahentów Wykonawcy) jak i wszystkich podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich i pokryje ewentualną szkodę Zamawiającego, w sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich powstały w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe przeszkody w prawidłowym wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, jeżeli przeszkody te powstały z przyczyn od Zamawiającego niezależnych lub w skutek nieumyślnych działań Zamawiającego.

§ 4. Nadzór i kontrola
1. Wykonawca ustanawia:
a) Osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………………………. 
tel.: …………………………..  e-mail: ……………………………….. 
2. Zamawiający ustanawia:
b) Osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w osobie: …………………………….
Tel.: ……………………….. e-mail: ………………………………….
3. Wszelka bieżąca korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca realizacji Umowy powinna być kierowana bezpośrednio do osób upoważnionych do reprezentacji jednej ze Stron lub do osób wskazanych w ust. 1 i 2 jako osoby upoważnione do kontaktów, pod rygorem uznania bezskuteczności dostarczenia danej wiadomości, powiadomienia, oświadczenia etc. 
4. Wszelkie wiążące ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na ww. adresy, przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji do reprezentowania jednej ze Stron lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej Strony.
§ 5. Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

§ 6. Zabezpieczenia
Nie dotyczy
§ 7. Wynagrodzenie
1. Całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ……………….. PLN netto (słownie: ………………… złotych zero groszy). Do ww. wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w stawce ………….%. 
2. Zamawiający nie udziela zaliczki. Wynagrodzenie będzie wypłacane w oparciu o pisemne protokoły odbiorów częściowych proporcjonalnie do prawidłowo zrealizowanego zakresu prac – w odniesieniu do terminów i etapów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę obejmującej wynagrodzenie częściowe lub wynagrodzenie końcowe, w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym jest:
- dokonanie odbioru prac z zakresu, za który przysługuje dana część wynagrodzenia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru częściowego lub końcowego, 
- przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej dokumentacji, o której mowa w niniejszej umowie (dotyczy płatności końcowej).
4. Faktura będzie płatna w terminie 14  dni od dnia jej prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1, jest ostateczne i kompletne, a nadto obejmuje wszelkie należności Wykonawcy i podwykonawców, wszelkie koszty materiałów, urządzeń, sprzętu, maszyn, wydatki, koszty mediów, przewidywany zysk, koszty serwisowania maszyn i urządzeń (koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z gwarancji) tym samym Strony zgodnie postanawiają, że w sytuacji poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z realizacji niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia dodatkowego, chyba że Strony postanowią inaczej w ramach odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W sytuacji opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

§ 8. Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Strony będą dokonywać następujących rodzajów odbiorów prac:
a) odbiory częściowe (zgodnie i w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego), będące podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT za zrealizowanie danego etapu prac i zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia,
b) obiory technologiczne wymagane przepisami szczególnymi (opcjonalnie, na życzenie Zamawiającego),
c) odbiory prac zanikających lub ulegających zakryciu,
d) odbiór końcowy, będący podstawą do rozliczenia końcowego,
e) odbiór pogwarancyjny (będący podstawą zakończenia okresu trwania gwarancji, potwierdzenia usunięcia zgłoszonych wad i ewentualnych rozliczeń wynikających z nieusunięcia wad w terminie). 
2. Protokół może być sporządzony bez zastrzeżeń lub w trybie § 8 ust. 6 lit. a)-c), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Odbiory będą dokonywane każdorazowo przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron.
4. Protokoły odbioru zostaną podpisane nie później niż 7 (siedem) dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości dokonania odbioru (odbiór prac o których mowa w ust. 1 lit. c) powinien nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego). Z przeprowadzonego odbioru, niezależnie od jego wyniku, należy sporządzić odpowiedni protokół. 
5. Do zgłoszenia gotowości dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 lit. d) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym, instrukcje użytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, aprobaty, certyfikaty, atesty, świadectwa kontroli jakości, na zastosowane materiały, a także ewentualny rejestr zmian Dokumentacji Projektowej.
6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru okaże się, że Przedmiot Umowy posiada wady (lub że Przedmiot Umowy jest realizowany niezgodnie z treścią niniejszej umowy), Zamawiający może według swego wyboru:
a) dokonać ich odbioru - z zastrzeżeniem, że Wykonawca usunie wady w oznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego,
b) dokonać ich odbioru przy odpowiednim proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy,
c) odmówić ich odbioru z zastrzeżeniem, że Wykonawca usunie wady w oznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego lub odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez Zamawiającego.
7. Okoliczność niewymienienia wady w protokole odbioru nie wyklucza późniejszego dochodzenia przez Zamawiającego względem Wykonawcy roszczeń związanych z ową wadą. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontroli robót przed podpisaniem protokołu odbioru.
8. W sytuacji stwierdzenia wady lub realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej treścią Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do czasu usunięcia wady lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy.
9. Odbioru pogwarancyjnego Strony dokonają w terminie nie późniejszym niż 30 dni po upływie określonego terminu gwarancji. Stwierdzenie istnienia wad w ramach protokołu, o którym mowa w ust. 1 lit. e), wydłuża termin gwarancji do czasu usunięcia wad i obliguje Wykonawcę do ich usunięcia, a Zamawiającemu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z niniejszego paragrafu, nawet jeżeli protokół został sporządzony po upływie pierwotnego terminu gwarancji. 



§ 9. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
b) Wykonawca bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego przerwał realizację prac i przerwa ta wynosi łącznie więcej niż 14 dni w danym miesiącu kalendarzowym,
c) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu nowych dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na dalsze okresy obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 5 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzednich umów,
d) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, iż powstaje wątpliwość co do możliwości terminowego wykonania Przedmiotu Umowy (dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że powstanie co najmniej 21 dniowego opóźnienia w zakończeniu danego etapu wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi zrealizowanie niniejszej przesłanki),
e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób istotnie niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i nie zaprzestaje takiego postępowania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego z wyznaczeniem co najmniej 7 dniowego terminu na podjęcie działań zgodnych z treścią niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w przekazaniu Terenu Budowy o więcej niż 14 dni lub uniemożliwia Wykonawcy dostęp do Terenu Budowy po jego przekazaniu pomimo pisemnego wezwania pod rygorem nieważności z wyznaczeniem dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu na podjęcie działań umożliwiających wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać podanie okoliczności uzasadniających to odstąpienie.
4. Termin na odstąpienie od niniejszej umowy wynosi w każdym przypadku 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od niniejszej umowy w części powoduje, że wszelkie postanowienia niniejszej umowy pozostają w mocy co do zrealizowanego zakresu niniejszej umowy. 
6. W sytuacji odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony przystąpią do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót wykonanych i robót w toku na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy wszelkie roboty wykonane przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem. Strony dokonają proporcjonalnego rozliczenia prawidłowo wykonanych prac.
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający może również ograniczyć Wykonawcy zakres prac objętych niniejszą umową za równoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia i powierzyć wykonanie części lub całości prac osobom trzecim.

§ 10. Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych wobec Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:   
a) jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub terminu oddania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym- w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 
b) jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do przekroczenia terminu usunięcia wad stwierdzonych zarówno w ramach dokonywanych odbiorów, o których mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy, jak i po dokonaniu ww. odbiorów, a także w ramach okresu gwarancji- w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 
c) jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do przerw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przekraczających łącznie w danym miesiącu kalendarzowym 7 dni- w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy przekraczający ww. łączny okres 7 dni,
d) w sytuacji istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie podejmuje działań lub zaniechań zgodnych z niniejszą umową po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem co najmniej 7 dniowego terminu- w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia,
e) za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d) nie wyklucza możliwości naliczenia kary umownej za odstąpienie od niniejszej umowy (kary umowne mogą podlegać sumowaniu).
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 30% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na pokrycie szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
5. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia wezwania.

§ 11. Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesiące gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. 
2. Okres gwarancji jakości jest liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji jakości gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad w tym także wad konstrukcyjnych oraz wad materiałowych.
4. Zamawiający może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego poprzez adres e-mail podany w umowie bezpośrednio do Wykonawcy.
5. Po każdorazowym usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu usunięcia wady.
6. Udzielenie gwarancji jakości nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia zastosowanych materiałów.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w terminach:
a) 7 dni gdy wada jest nieistotna tj. nie powodująca niemożliwości lub nieznacznie utrudniająca możliwość korzystania z Przedmiotu Umowy,
b) bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni), gdy wada jest istotna tj. powodująca znaczne utrudnienie w korzystaniu z Przedmiotu Umowy lub uniemożliwiająca z niego korzystanie, a także, gdy wada powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
- od dnia dokonania powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, a jeżeli okaże się to niemożliwe z przyczyn obiektywnych- niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody powodującej brak możliwości usunięcia wady, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy. Brak reakcji w ww. terminach lub brak skutecznego usunięcia wady będzie uprawniał Zamawiającego do zlecenia wykonania naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego.

§ 12. Poufność
1. Strony wzajemnie zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym dokumentów, uzyskanych w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, a następnie zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy, nieudostępnionych publicznie, a także dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z późn.zm.) w okresie trwania Umowy, a także 10 lat po jej rozwiązaniu (dalej jako: „Informacje Poufne”). Ujawnienie Informacji Poufnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Strony, której one dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwowych. 
2. Naruszenie ww. klauzuli poufności uprawnia Stronę, która poniosła z tego tytułu szkodę do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 13. Warunki zmian umowy
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie bez względu na przyczynę. Zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły zostać wprowadzone w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do zmienionych przepisów,
b) w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie, w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do umowy o dofinansowanie lub zasad realizacji projektu,
c) [bookmark: Bookmark]w przypadku zaistnienia siły wyższej rozumianej jako niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych lub innych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, zwłaszcza w zakresie terminu jej wykonania,
d) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie jego sprecyzowania, uzupełnienia, sprostowania, modyfikacji, wprowadzenia rozwiązań zamiennych spowodowanych błędami, lukami lub sprzecznościami istniejącymi w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji lub innymi przesłankami technicznymi, technologicznymi celem wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający przepisom prawa, zasadom sztuki budowlanej, celom lub założeniom projektu,
e) w przypadku wszelkich zamian wynikających z otrzymania zaleceń lub decyzji Instytucji Pośredniczącej, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) w przypadku wydania zaleceń, opinii lub decyzji przez organy administracyjne odnośnie sposobu realizacji robót budowlanych po rozstrzygnięciu postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia,
g) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe, bezpieczne i zgodne ze sztuką budowlaną prowadzenie robót,
h)  konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, w tym zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja lub jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 14. Postanowienia dodatkowe.
1. Zamawiający wymaga użycia farb ceramicznych, spełniających wymagania w zakresie certyfikacji budynków według LEED lub BREEAM lub European VOC Emissions Attestation lub równoważnych; o zawartości LZO poniżej 30g/l; posiadających Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej lub równoważne oraz wykonania instalacji sanitarnych ze stelażami podtynkowymi z oszczędnym spłukiwaniem wody.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska w tym w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym zapobiegając negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy i jest odpowiedzialny za ich usuwanie z terenu budowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do segregacji odpadów na opady budowlane (według ich rodzajów), niebezpieczne (zgodnie z kartami charakterystyki) i komunalne (według ich rodzajów np. papier, plastik, szkło, bio).
5. Wykonawca zobowiązuje się, do zapewnienia odpowiedniej ilości odpowiednio oznaczonych kontenerów na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i budowlanych.
6. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco usuwać odpady do odpowiednich kontenerów celem ich wywozu przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. 
7. Wykonawca każdorazowo po wywozie odpadów z terenu budowy jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu karty przekazania odpadów wygenerowanej z systemu BDO.
8. Wykonawca w trakcie realizowanych robót budowlanych zobowiązuje się unikać nadmiernego hałasu, zapewnić ochronę przeciwpożarową, zapewnić ochronę przed nadmiernym pyleniem.
9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na bieżąco porządku w obszarze realizowanych robót budowlanych jak i na ich zapleczu.
10. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w trakcie prowadzenia robót budowlanych apteczki środowiskowej/ekologicznej wyposażonej w środki do likwidacji skutków incydentów środowiskowych.
11. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
12. Na czas realizacji robót budowlanych Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne media tj. wodę, prąd, ogrzewanie. Koszty udostępnienia mediów zostaną poniesione przez Zamawiającego.
13. Roty budowlane będą prowadzone w funkcjonującym na wyższej kondygnacji Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w związku z powyższym: 
- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót budowlanych w sposób umożliwiający dostęp pacjentów do funkcjonujących pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej;
- Realizacja robót powodujących utrudnienia pracy przychodni na 1 piętrze (np. uciążliwy hałas) powinna być wykonywana po godzinach pracy NZOZ – w uzgodnieniu z Zamawiającym (np. godziny nocne, weekendy).

§ 15.	Postanowienia końcowe
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy.
2. Wszelkie załączniki, w tym zwłaszcza Dokumentacja Projektowa, stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (cesja). 
4. Strony oświadczają, że ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą starały się rozwiązywać polubownie.
5. Sprawy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla miasta Bielska-Białej.
6. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wszelkie oświadczenia dot. niniejszej umowy powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden  egz. dla Zamawiającego i  jeden  egz. dla  Wykonawcy. 




…………………………………………..						…………………………………………..
[image: Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu
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ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ ODBIORU 
dotyczący umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej w dniu ………………………. w ………………….. pomiędzy ……………. a ……………………… (dalej jako: „Umowa”)

Spisany w dniu ...................................  r.

Dotyczy odbioru:
□ Odbiór częściowy dot.: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
□ Odbiór technologiczny dot. : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
□ Odbiór prac zanikających lub ulegających zakryciu …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
□ Odbiór końcowy

Strony stwierdzają, że prace objęte niniejszym protokołem zostały wykonane:
□ zgodnie z umową,		□ nie zgodnie z umową 

Strony stwierdzają:
□ brak zastrzeżeń 		□ następujące zastrzeżenia:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................

Wykonawca usunie wady/nieprawidłowości w terminie do dnia ...............................................

Na dzień podpisania protokołu Zamawiający niniejszym postanawia:

□ dokonać odbioru				□ nie dokonać odbioru


   Zamawiający:						Wykonawca:

………………………………					………………………………


Załącznik nr 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. 
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa, udzielonej zgody Wykonawcy oraz osób, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji umowy o roboty budowlane, jej rozliczenia tj. w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy o roboty budowlane (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
c) prowadzenia korespondencji, dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych [RODO]) -  przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane.
4. Zamawiający będzie przechowywał dane osobowe oraz dokumenty w sposób zapewniający niezbędny poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Zamawiający nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób, których dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji Umowy (w szczególności pracowników, współpracowników, kontrahentów, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych) i poinformować te osoby o sposobie i celu wykorzystania ich danych osobowych, podmiocie, który będzie te dane przechowywał, a także możliwości ich poprawienia w każdym czasie. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
7. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
8. Wykonawca ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, o których mowa powyżej
ii. osoba których dotyczą wniosła sprzeciw co do ich używania
iii. osoba których dotyczą wycofała zgodę na ich przetwarzanie
iv. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
9. Wszelkie pytania lub prośby związane z przetwarzanymi danymi można kierować na adres e-mail: 
bielsko@alfamedycyna.pl
10. Dane osobowe nie będą profilowane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek konieczny zawarcia Umowy.
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